餐飲平台軟體測試計畫書

文件編號：xxxxx

版本：v2.0

建置人：XXX

審核人：

批准人：

批准時間：

民國XXX年XX月XX日

修訂紀錄

| 日期 | 版本 | 說明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-10 | 1.0 | 初稿 | XXX |
| 2014-6-25 | 2.0 | 確認無誤 | XXX |

目錄

1.	前言	4

(1).	文件目的	4

(2).	名詞解釋與縮寫符號	4

(3).	參考文件資料	5

2.	測試背景簡介	5

3.	測試方法	5

4.	主要測試內容	6

(1).	測試平台	6

(2).	測試環境	6

(3).	測試準則	7

(4).	測試資料	8

(5).	測試地點	8

(6).	測試工作時程	8

(7).	參與測試人員	8

(8).	測試將交付文件	9

(9).	測試記錄格式	9

5.	不測試部分	12

6.	附錄	12

# 前言

### 文件目的

根據「無線點餐軟體需求規格書」與「無線點餐軟體設計規格書」，系統專案小組對該系統進行系統測試，本文件主要目的為：

1、描述測試準備工作及測試工作的具體內容。

2、明確測試使用工具及測試所涉及的相關軟硬體。

3、界定測試通過與不通過的準則。

### 名詞解釋與縮寫符號

- 「Android無線點餐平台」簡稱為AWOS（Android Wireless Ordering System）。

- Android無線點餐平台是指使用者可以透過使用Android作業系統的手機、平板或裝置，從Google Play下載安裝本計畫開發的App後就可以連結系統平台，針對目前所在餐廳的餐點進行點餐服務。

- 權責單位

      - 甲方：XXXX

      - 乙方：建國科技大學

- Android無線點餐平台代號為AWOS，各子系統代號如下:

- 會員基本資料子系統：AWOSU

- 餐飲業者資料子系統：AWOSR

- 餐點基本資料子系統：AWOSP

- 消息發佈子系統：AWOSN

- 點餐子系統：AWOSH

- 系統管理子系統：AWOSM

### 參考文件資料

###### 財團法人資訊工業策進會－軟體測試文件指引。

###### 「無線點餐軟體需求規格書」與「無線點餐軟體設計規格書」。

# 測試背景簡介

本軟體為XXXX於2014年申請的SBIR計畫中所發展的平台之一，主要目的在建置「Android無線點餐平台」，平台共有6個子系統，分別為會員基本資料子系統：AWOSU、餐飲業者資料子系統：AWOSR、餐點基本資料子系統：AWOSP、消息發佈子系統：AWOSN、點餐子系統：AWOSH、系統管理子系統：AWOSM（各子系統功能請參見「無線點餐軟體設計規格書」）。

本測試計畫所涵蓋的軟體測試的部分，包括：

- 整體黑箱功能測試

- 安裝與移除測試

- 配置測試

- 損毀修復測試

- 性能測試

- 安全性測試

# 測試方法

- 準備軟體測試計畫

- 建置軟體整合測試環境

- 針對各子系統執行測試

- 檢查測試結果及報告測試異常

- 解決測試異常

- 進行重複測試

# 主要測試內容

### 測試平台

下表列出測試操作平台，包含有用戶端與伺服器兩端。

| 伺服器作業系統 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用戶端作業系統 | Windows 7 | Windows Server 2008 | Linux |
| Win XP |  |  |  |
| Windows 7 |  |  |  |
| iOS |  |  |  |
| Android 2.x |  |  |  |
| Android 3.x |  |  |  |
| Android 4.x |  |  |  |

### 測試環境

- Server端環境

使用高規格CPU之PC來作為Server。

具備256 MB系統記憶體與4GB硬碟機。

具備Microsoft Windows Server 2008作業系統。

具備系統備份之工具及相關軟體。

- 用戶端環境

使用Pentium級個人電腦

具備64 MB系統記憶體(128 MB較佳)。

具備4 GB以上硬碟機。

具備Microsoft Windows 95以上作業系統

具備Microsoft Windows 95以上作業系統。

### 測試準則

###### 測試項目之準則

- 通過準則

- 實際測試輸出結果與預期輸出結果相符。

- 測試輸出結果與預期輸出結果有差異，但可證明為預期結果錯誤或描述不完整，且可證明實際輸出結果為正確。

- 失敗準則

測試輸出結果與預期輸出結果不相符，且不符合通過準則。

###### 測試中止及再繼續之準則

- 中止條件

當執行過程中出現以下事件時，不論測試是否完成，必需立即中止測試之進行：

  - 所有測試項目均已執行結束。

  - 測試過程中發生足以造成人員或系統危害的重大錯誤。

  - 當異常發生個數大於預設上限時，測試工作必需中止。

- 再繼續要求

當被中止的測試完成以下步驟之後，可再繼續進行測試：

- 當各已知異常均已找出發生原因並完成修正

- 再繼續時需先進行重覆測試，以證明修改未產生新的問題。

### 測試資料

主要由甲方人員提供，乙方會以自行建立的測試資料與甲方人員提供的資料同步進行測試。

### 測試地點

主要在乙方環境測試，並輔以甲方提供的地點進行測試。

### 測試工作時程

| 年 度 | 103 年 |  |  |  |  |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 次 工作項目 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |  |
| 撰寫測試計畫書 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建置測試環境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 針對各子系統執行測試 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整合測試 |  |  |  |  |  |  | Android+ Web |
| 修正測試結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 撰寫測試報告 |  |  |  |  |  |  | 測試案例 完整測試過程 錯誤報告 缺陷報告 修正報告 |
| 預定進度累計百分比 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |  |

### 參與測試人員

- 甲方測試人員至少1名，以模擬身份方式參與本系統測試。

- 可依乙方需求安排監測人員。

- 乙方專案管理人員或系統測試人員。

### 測試將交付文件

- 測試案例

- 完整測試過程

- 錯誤報告

- 缺陷報告

- 修正報告

### 測試記錄格式

| 表單代號： |  | 子系統或整合測試 |  |  |  |  | 版本： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統代號 / 名稱 |  |  | 功能代號 /名稱 |  |  | 測試日期 |  |
| 測試項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 功能名稱 |  |  | 測試結果 | 測試結果描述 |  |  |
| 1 |  |  |  | □通過 □未通過 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □通過 □未通過 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | □通過 □未通過 |  |  |  |

測試人員：               檢核人員：                審核人員：

系統功能測試記錄表

| 功能測試記錄表(整合測試、使用者測試使用) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱： 頁 次： 之 功能名稱： 測試者： 功能編號： 日 期： ／ |  |  |  |  |  |
| 作業摘要 | 測試程序 | 預期結果 | 測試結果 |  | 異常狀況摘要 |
|  |  |  | 正常 | 正常 |  |

測試結果判定□合格  □不合格	審核人：        日期：

系統測試異常報告表

系統測試異常報告(個案處理)

系統名稱： 頁 次： 之 功能名稱： 測試者： 功能編碼： 日 期： ／ 測試次數：

異常狀況描述：

處理情形：

測試結果判定□合格  □不合格	審核人：        日期：

# 不測試部分

- Android與網頁系統排版

- 網路安全

- 相容性測試

# 附錄

無