Android無線點餐平台軟體開發計畫書

文件編號：xxxxx

版本：v2.0

建置人：XXXXX

審核人：

批准人：

批准時間：

民國XXX年XX月XX日

修訂紀錄

| 日期 | 版本 | 說明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-10 | 1.0 | 初稿 | XXX |
| 2014-6-10 | 1.5 | 加入開發夜市版 | XXX |
| 2014-6-25 | 2.0 | 確認無誤 | XXX |

目錄

(一)、	前言	4

1.	文件目的	4

2.	現有系統	4

3.	現有系統的限制	4

4.	名詞解釋與縮寫符號	5

5.	參考文件資料	6

(二)、	軟體開發規劃	6

1.	開發平台環境	6

2.	軟體發展方法	7

(三)、	軟體品質管理	7

1.	專案管理計畫	7

2.	品質保證計畫	8

# 前言

### 文件目的

本文件主要在說明「Android無線點餐平台」之開發目的、功能、範圍、發展方法及平台環境等資訊。

### 現有系統

餐飲行業是傳統但消費者每天都會接觸的產業，是屬於有一定程度勞力密集型的產業，除了要好吃外，取決的是服務的品質與深度。雖然近年來引進資訊技術，建立起POS（point of sale）系統，但仍有很多業者不願意花錢投入相關系統建置。

隨著現今行動服務環境日趨成熟，人手一支智慧手機或平板的時代逐漸到來，在強調服務至上的時代，間接讓餐飲業的競爭也越來越激烈。如果能搭上這股行動服務熱潮，借助IT技術之手來提高服務品質與經營管理能力，將可以達成企業經營與消費者兩邊雙贏的局面。

目前建置有資訊系統的餐飲業者的點餐方式大致上可以分兩類，第一類是消費者直接在櫃台點餐，服務人員直接操作電腦入單後出餐；第二類是消費者先使用紙本劃記，再交給服務人員到櫃台入單。這樣的模式已經行之多年，好處是系統結構簡單，對一般業者都足夠，但如果對一些具規模的業者，因為只有一個入單處，常常會造成塞車、改單或抽單的問題。

### 現有系統的限制

目前使用的POS點餐系統存在有以下幾點問題：

- 點餐處理的地點與人員多固定在櫃檯或固定點，無法作到行動管理與服務的目的。

- 服務人員需要花費一定心力處理點餐問題，無法由消費者自主與自由的處理點餐事宜。

- 點餐後的處理進度不透明，因為是統一集中處理，且沒有資訊化，消費者能做的只是等待，沒辦法做到送餐延遲警示等服務。

- 資訊沒有完整從櫃檯、服務人員、後場廚房到消費者間作完整整合與有效利用，如果能夠整合，將可以進一步提升服務品質與管理效率。

- 本計畫將同時開發夜市版系統，透過App直接與硬體(本計畫硬體部分開發)連線取得菜單與下單，並不需要網路環境。

### 名詞解釋與縮寫符號

- 「Android無線點餐平台」簡稱為AWOS（Android Wireless Ordering System）。

- Android無線點餐平台是指使用者可以透過使用Android作業系統的手機、平板或裝置，從Google Play下載安裝本計畫開發的App後就可以連結系統平台，針對目前所在餐廳的餐點進行點餐服務。

- 權責單位

      - 甲方：XXXXXX

      - 乙方：建國科技大學

- Android無線點餐平台代號為AWOS，各子系統代號如下:

- 會員基本資料子系統：AWOSU

- 餐飲業者資料子系統：AWOSR

- 餐點基本資料子系統：AWOSP

- 消息發佈子系統：AWOSN

- 點餐子系統：AWOSH

- 系統管理子系統：AWOSM

### 參考文件資料

應用系統之開發是參考財團法人資訊工業策進會之「軟體發展指引 SDG2.0」（Software Development Guidelines簡稱為SDG）。http://www.literateprogramming.com/sdg.pdf，參考日期：2014/3/13。

# 軟體開發規劃

### 開發平台環境

- 硬體

可安裝Windows XP/ 7或2000的IBM/PC相容主機。

- 開發軟體

開發軟體分成兩大部分，第一部分是在Windows平台以Eclipse開發 Android App，Android App之資料庫採用SQLite。第二部分是在Windows平台以Apache + PHP開發web base廚房端、服務端與後台管理系統，資料庫使用MySQL。上述兩部分透過Web Service進行資料交換與溝通。

- 網路

本案採用無線網路，使用IEEE 802.11g協定。

### 軟體發展方法

採用結構化的設計方法及雛型方式，並不斷改善開發功能。

# 軟體品質管理

### 專案管理計畫

- 管理層面

###### 軟體專案管理組織

專案審核小組：由甲方指派。

專案主持人：由乙方指派，代表乙方執行專案規定之各項工作

工作人員：由乙方指派(如產學合作研究計畫書人事費項所載)，完成專案計畫書所提之工作項目。

###### 軟體專案管理工作項目

審核各項工作之內容、進度及品質。

提供甲乙方專案工作人員進行專案所需之資料。

審查及提報工作進度及報告。

確保專案執行所需之協調及行政處理。

完成專案計畫書所提之工作項目。

###### 責任分工

專案審核小組: 審核各項工作之內容、進度及品質。

甲方提供乙方專案工作人員進行專案所需之資料。

專案主持人：審查及提報工作進度及報告。

確保專案執行所需之協調及行政處理。

工作人員：完成專案計畫書所提之工作項目。

###### 相關標準慣例規定

本案無此資料。

- 技術層面

###### 工作檢討

乙方工作小組需在甲方指定人員監督下進行專案。至少每二週召開一次專案會議，共同檢討評估各項專案作業相關事宜，並提報相關作業內容。

###### 進度查核

乙方專案主持人需依計畫書之進度及查核項目，每月提報專案進度報告。

###### 分期驗收

乙方應依委外服務工作說明書及計畫書，提供工作進行中各作業進度之階段性文件及查核點，以進行階段性確認及分期驗收。

###### 人員更換

乙方之專案主持人及系統分析師未經甲方同意不得任意更換，除離職外，非經甲方書面同意不得更換。

###### 一般行政作業規定

乙方之工作人員應遵守甲方有關之行政作業及專案契約規定。

### 品質保證計畫

##### 管理層面

可分為下列幾個項目：

###### 軟體品質保證組織

專案驗收完成前，乙方應指派專案工作人員一人擔任品質保證工程師，並完成專案測試及品質稽核程式，送請甲方同意後方得請求甲方辦理驗收。

###### 軟體品質保證工作項目

- 軟體執行報告 SER

- 軟體使用手冊 SUM

- 軟體測試報告 STR

###### 責任分工

甲方：負責專案驗收

乙方：負責專案開發、測試與維護

###### 相關標準慣例規定

本案無此資料。

##### 技術層面

乙方應自專案驗收完成日起提供維護，維護期同系統實際開發時間(自簽約日起至驗收合格日止)，保證系統能符合甲方業務之需求。